|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **주차** | 6주차 | **기간** | 2021.08.04~2021.08.10 | **지도교수** | (서명) |
| 이번주 한일 요약 | - 소스코드 작업 - 회원가입 진행 - 메인 페이지 연결 및 페이지 수정 | | | | |

<상세 수행내용>

* 템플릿 교체작업
* 소스코드 작업  
  - 회원가입 진행  
  - admin(Test) 아이디를 통한 페이지 연결

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **문제점 정리** | - 무료 템플릿에서 적용되지 않는 기능 확인  - 소스코드 작업이 늦어짐 | | |
| **해결방안** | - 새로운 템플릿 구입 및 적용 - 주자 작업 일정을 화요일이 아닌 월요일을 마감으로 변경 | | |
| **다음주차** | 7주차 | **다음기간** | 2021.08.11~2021.08.16 |
| **다음주 할일** | - 소스코드 작업 - 회원가입 완료  - 비밀번호 변경 (이메일 인증으로 변경) - 메인 페이지 연결 | | |
| **지도 교수**  **Comment** |  | | |